Medstand AI Chatbot

Đề xuất nâng cấp hệ thống N8N — Đánh giá tính khả thi thực tiễn

Phiên bản  1.0

Ngày lập  15/05/2026

Phạm vi  Hệ sinh thái N8N, 16 workflow, quy mô 200–1.000 người dùng

Môi trường hiện tại  Windows, PM2, N8N Portable, MS SQL Server

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Hệ sinh thái Medstand AI Chatbot (16 workflow N8N) đang vận hành ổn định ở quy mô 200–1.000 người dùng. Báo cáo này không đề xuất thay đổi triệt để — mục tiêu là gia cố những điểm yếu đang tồn tại mà không làm gián đoạn hệ thống đang chạy.

Ba nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ lộ trình:

- Không động vào thứ đang chạy tốt. Cấu trúc OPENJSON và Generic Executor là tài sản kỹ thuật cần bảo tồn, không phải tái cấu trúc.

- Mọi thay đổi phải được kiểm nghiệm trên môi trường phát triển trước khi triển khai lên production.

- Ưu tiên theo tỷ lệ: impact cao, rủi ro thấp, effort tối thiểu. Các cải tiến hạ tầng lớn được trì hoãn đến khi có môi trường phù hợp.

Lộ trình chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 có thể bắt đầu ngay trong tuần này mà không cần thêm hạ tầng. Giai đoạn 3 chỉ thực thi sau khi hệ thống chuyển sang VPS Linux.

TỔNG QUAN LỘ TRÌNH

| Giai đoạn | Trọng tâm | Thời gian | Rủi ro tổng thể |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Làm ngay | Giám sát, bảo mật lớp ứng dụng, bảo vệ chatbot | 0–4 tuần | Thấp |
| 2 — Cốt lõi | Cache, phiên bản RAG, độ chính xác intent, monitoring | 1–2 tháng | Trung bình |
| 3 — Hạ tầng | Queue mode, Read replica, fine-tune model (sau VPS Linux) | 2–4 tháng | Cao — trì hoãn |

| Giai đoạn 1 | Làm ngay — Rủi ro thấp, hiệu quả cao | 0–4 tuần | Bắt đầu ngay |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.1  Giám sát lỗi tập trung

Hiện trạng

Khi bất kỳ workflow nào trong hệ thống 16 luồng gặp sự cố — mất kết nối database, timeout API, lỗi parsing — hệ thống chết im lặng. Người dùng nhận được phản hồi trống hoặc không nhận được gì. Đội vận hành không có cơ chế nào biết để can thiệp kịp thời.

Giải pháp

Tạo một workflow mới duy nhất: SYS_Alert_Error. Workflow này sử dụng node Error Trigger — tính năng mặc định của N8N, không cần cài thêm gì. Cơ chế hoạt động hoàn toàn thụ động: bất kỳ workflow nào fail, Error Trigger tự bắt và đẩy thông báo qua Zalo hoặc Telegram ngay lập tức.

Đánh giá triển khai

Không có rủi ro. Node Error Trigger không can thiệp vào luồng dữ liệu của 16 workflow hiện tại. Thời gian thiết lập: dưới 30 phút.

## 1.2  Bảo mật SQL — Lớp lọc đầu vào

Hiện trạng

Luồng API_Execute xây dựng câu lệnh SQL động bằng cách nối chuỗi, dùng REPLACE() để loại bỏ ký tự nháy đơn. Đây là biện pháp sanitization thủ công. Nếu người dùng nhập chuỗi chứa các từ khoá nguy hiểm — DROP, TRUNCATE, DELETE ngoài context, dấu chú thích SQL -- — những ký tự này có thể trượt qua lớp lọc hiện tại.

Tại sao không chuyển sang Parameterized Query

API_Execute được thiết kế là Generic Executor: nó chạy bất kỳ Stored Procedure nào mà không cần biết trước số lượng hay kiểu tham số. Parameterized Query chuẩn yêu cầu khai báo tường minh kiểu dữ liệu cho từng tham số (@p1 INT, @p2 VARCHAR). Việc tự động suy luận kiểu từ JSON không đáng tin cậy và dễ gây lỗi Type Casting trên SQL Server. Cấu trúc OPENJSON hiện tại đang hoạt động xuất sắc — không có lý do kỹ thuật nào để thay thế nó.

Giải pháp thực dụng

Thêm một node Code làm Regex Validator ngay trước bước gọi SQL trong API_Execute. Node này kiểm tra blacklist pattern: --, ;DROP, TRUNCATE, DELETE ngoài context hợp lệ, EXEC xuất hiện trong giá trị tham số. Nếu phát hiện, trả về lỗi ngay tại N8N — không cho câu lệnh tiếp tục xuống database.

Cách này không thay thế bảo mật ở tầng database mà bổ sung thêm một lớp lọc trước. Lớp database vẫn phải được thiết lập độc lập như mô tả tại mục 1.3.

Đánh giá triển khai

Rủi ro thấp. Chỉ thêm node, không sửa logic hiện tại. Cần viết test case bao phủ tất cả báo cáo đang chạy để xác nhận không có false positive.

## 1.3  Bảo vệ chatbot khỏi hành vi cố ý gây hại

Đây là rủi ro thực tế: nhân viên nội bộ có thể cố tình nhập câu lệnh mang nghĩa ghi/xóa dữ liệu vào chatbot, hoặc craft câu văn phức tạp khiến AI_Intent_Parser hiểu nhầm thành intent phá hoại. Hệ thống cần được bảo vệ theo chiều sâu — không phụ thuộc vào bất kỳ một lớp đơn lẻ nào.

Lớp 1 — Hạn chế intent tại AI_Intent_Parser

- Thêm vào system prompt: "Chỉ nhận diện và trả về READ intent. Từ chối mọi yêu cầu có ngữ nghĩa ghi, sửa, xóa dữ liệu."

- Whitelist ApiCode được phép parse: chỉ các mã có trạng thái IsReadOnly = true hoặc thuộc nhóm tiền tố READ_.

Lớp 2 — Phân quyền theo vai trò tại API_Definition

- Thêm hai cột vào bảng API_Definition: AllowedRoles (vd: "staff,manager") và IsReadOnly (bit).

- API_Execute kiểm tra role từ JWT claim trước khi cho phép gọi bất kỳ ApiCode nào. Nếu role không khớp, trả lỗi 403 ngay tại N8N.

Đây là thay đổi duy nhất trong giai đoạn 1 cần test kỹ trên môi trường dev trước khi lên production.

Lớp 3 — JWT Validation chặt tại MAIN

- Validate đầy đủ các claim: exp, iss, aud, signature. Không chấp nhận thuật toán "none".

- @Username luôn được trích xuất từ token phía server. Không tin bất kỳ giá trị nào từ request body.

Lớp 4 — SQL Least Privilege tại Database (quan trọng nhất)

Đây là lưới an toàn cuối cùng. Ngay cả khi kẻ tấn công vượt qua được ba lớp trên, lớp này vẫn ngăn chặn thiệt hại thực tế.

- SQL user mà N8N dùng để kết nối database chỉ có quyền EXECUTE stored procedure — không có quyền UPDATE, DELETE, DROP trực tiếp trên bất kỳ bảng nào.

- Mọi thao tác ghi/sửa dữ liệu phải đi qua stored procedure có audit log: ghi lại ai thực hiện, thời điểm nào, thay đổi gì.

Tổng hợp — Giai đoạn 1

| Hạng mục | Giải pháp | Rủi ro | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Giám sát lỗi | SYS_Alert_Error + Error Trigger → Zalo/Telegram | Không có | < 1 giờ |
| Lọc SQL đầu vào | Regex Validator node trong API_Execute | Thấp | 2–4 giờ |
| LLM Guardrail | Whitelist intent READ trong system prompt | Không có | 30 phút |
| Phân quyền ApiCode | Thêm AllowedRoles + IsReadOnly vào API_Definition | Thấp | 1 ngày |
| JWT Validation | Kiểm tra đầy đủ exp / iss / aud / signature | Thấp | 2–3 giờ |
| SQL Least Privilege | User N8N chỉ có quyền EXECUTE stored proc | Thấp | 2–3 giờ |
| Intent Feedback | Nút phản hồi + bảng Intent_Feedback trong SQL | Thấp | 3–4 giờ |

| Giai đoạn 2 | Cải thiện cốt lõi — Yêu cầu lập kế hoạch | 1–2 tháng | Rủi ro trung bình |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.1  Shared Cache với Redis

Hiện trạng

AI_Intent_Parser lưu cache kết quả vào $getWorkflowStaticData — bộ nhớ in-process, chỉ hoạt động trên một instance N8N duy nhất. Khi hệ thống được scale ngang lên ba instance, mỗi instance sẽ duy trì cache riêng, không đồng bộ với nhau. Kết quả: ba instance có thể cho ra intent khác nhau cho cùng một câu hỏi; chi phí LLM tăng tỷ lệ với số instance.

Giải pháp

Xây dựng một sub-workflow trung gian: SYS_Cache_Manager. Thay vì sửa trực tiếp trong từng luồng, tất cả các luồng muốn đọc hoặc ghi cache đều gọi đến SYS_Cache_Manager. Node này xử lý Redis và tự động fallback về StaticData hoặc gọi thẳng LLM nếu Redis không khả dụng.

Cấu trúc này đảm bảo hai điều: hệ thống không bao giờ sập vì Redis fail, và việc thêm Redis không đòi hỏi sửa đổi hàng loạt các workflow hiện tại.

Lưu ý triển khai

Nên deploy Redis trên cùng máy chủ với N8N để giảm network latency xuống mức < 1ms. Nếu Redis đặt trên máy chủ riêng, latency khoảng 10–15ms cho mỗi cache lookup — cần đo impact lên tổng response time trước khi quyết định.

Đánh giá triển khai

Rủi ro trung bình. Cần cài đặt Redis server và viết fallback logic cẩn thận. Không ảnh hưởng đến người dùng cuối nếu triển khai theo từng bước.

## 2.2  Quản lý phiên bản tài liệu RAG

Hiện trạng

Khi một tài liệu quy định được cập nhật, file cũ bị xóa khỏi hệ thống nhưng các vector chunk trong Qdrant vẫn tồn tại. AI_RAG_Query tiếp tục tìm kiếm trên toàn bộ vector không phân biệt phiên bản, dẫn đến khả năng trả lời dựa trên quy định đã lỗi thời.

Giải pháp

- Trong AI_Upload_Reader: khi nạp file mới vào Qdrant, gắn metadata { Version, IsActive: true, FileName, UploadedAt }.

- Nếu upload file cùng tên: tự động đánh IsActive: false cho toàn bộ chunk của version cũ trước khi nạp version mới.

- AI_RAG_Query chỉ tìm kiếm trên các chunk có IsActive: true.

- CRON_CleanupRAG xóa hẳn chunk IsActive: false sau 30 ngày — đủ để rollback nếu cần.

Đánh giá triển khai

Rủi ro thấp. Chỉ sửa luồng Upload, không ảnh hưởng đến luồng chat. Tốn thêm dung lượng Qdrant trong khoảng thời gian transition 30 ngày.

## 2.3  Độ chính xác Intent — Cải thiện ngưỡng và ngữ cảnh

Ngưỡng confidence động

Hiện tại Hybrid Score được so sánh với một ngưỡng cố định. Đề xuất áp dụng ba mức xử lý:

- Score < 0.6: hệ thống hỏi lại để làm rõ yêu cầu.

- Score 0.6–0.8: thực thi nhưng hiển thị "Tôi hiểu yêu cầu là [X] — có đúng không?" để người dùng xác nhận trước khi nhận kết quả.

- Score > 0.8: thực thi trực tiếp.

Ngưỡng nên được điều chỉnh động dựa trên lịch sử feedback của từng user, không giữ cứng theo cấu hình global.

Lịch sử hội thoại per-user

Lưu 5–10 tin nhắn gần nhất theo Session ID vào SQL. AI_Intent_Parser sử dụng context này khi phân tích câu hỏi mơ hồ hoặc dùng đại từ chỉ định ("tháng trước", "cái đó", "khách hàng vừa rồi"). Cải thiện đáng kể chất lượng nhận diện intent mà không tăng đáng kể chi phí token.

Đánh giá triển khai

Rủi ro trung bình. Cần đo impact lên latency và chi phí LLM trên môi trường dev trước khi áp dụng toàn bộ.

## 2.4  Monitoring và Rate Limiting

Monitoring

- Ghi latency từng bước vào bảng N8N_Metrics: thời gian parse intent, thời gian thực thi SQL, tổng thời gian phản hồi.

- Cấu hình alert khi p95 response time vượt 3 giây — dấu hiệu cần điều tra bottleneck.

- Dashboard có thể xây trên Grafana, Metabase, hoặc Power BI tùy hạ tầng hiện có.

Rate Limiting

- Giới hạn 30 request/phút/user dựa trên JWT sub claim.

- Dùng counter trong Redis (nếu đã có từ mục 2.1) với TTL 60 giây.

- Trả về HTTP 429 ngay tại N8N — không cho request flood xuống SQL layer.

Tổng hợp — Giai đoạn 2

| Hạng mục | Giải pháp | Phụ thuộc | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Redis Cache | SYS_Cache_Manager + fallback logic | Redis server | 3–5 ngày |
| RAG Versioning | Metadata IsActive trong Qdrant chunks | Không có | 1 ngày |
| Confidence động | Ba ngưỡng score + conversation history | Không có | 3–5 ngày |
| Monitoring | N8N_Metrics + dashboard + alert | Không có | 3–5 ngày |
| Rate Limiting | JWT sub counter + HTTP 429 | Redis (từ 2.1) | 1–2 ngày |

| Giai đoạn 3 | Nâng cấp hạ tầng — Chỉ sau khi chuyển lên VPS Linux | 2–4 tháng | Rủi ro cao — trì hoãn |
| --- | --- | --- | --- |

Toàn bộ nội dung giai đoạn này mang tính định hướng tương lai. Không nên triển khai khi hệ thống đang chạy trên Windows + PM2. Các mục dưới đây được ghi nhận để lập kế hoạch migration, không phải lịch trình gần.

## 3.1  N8N Queue Mode

Lý do trì hoãn

Hệ thống hiện chạy N8N Portable qua start_n8n.bat với PM2 Fork Mode trên Windows. Queue Mode yêu cầu thay đổi hoàn toàn cấu hình môi trường và kiến trúc triển khai. Quan trọng hơn: webhook hiện tại trả lời đồng bộ — nếu cấu hình Queue Mode sai, request sẽ timeout trước khi Worker kịp trả kết quả về chatbot UI.

Giải pháp hiện tại đủ dùng

PM2 Fork Mode với 4 instance đang cân đối tải hiệu quả ở quy mô hiện tại. Không có lý do kỹ thuật nào để thay đổi trước khi hệ thống thực sự chạm giới hạn này.

Điều kiện để thực thi

Chỉ triển khai Queue Mode sau khi hệ thống đã được migration lên VPS Linux Ubuntu và chạy trong Docker Swarm hoặc Kubernetes. Ước tính thực tế: 2–4 tuần sau khi hoàn thành migration hạ tầng.

## 3.2  Read Replica cho SQL báo cáo

Tách các câu query nặng — doanh số, công nợ, tồn kho — sang SQL Read Replica để giảm tải Primary DB. API_Definition sẽ có thêm cột UseReplica để API_Execute tự chọn connection phù hợp. Yêu cầu SQL Server Enterprise hoặc cấu hình Always On AG — cần DBA review kỹ trước khi triển khai.

## 3.3  Fine-tuned model cho domain Medstand

Sau khi có đủ dữ liệu từ bảng Intent_Feedback (tối thiểu 500–1.000 cặp chất lượng cao), có thể fine-tune một model nhỏ chuyên biệt cho thuật ngữ nghiệp vụ Medstand. Model này thay thế LLM parsing chung, giảm chi phí token và tăng tốc độ nhận diện intent đáng kể. Không nên bắt đầu giai đoạn này trước khi cơ chế thu thập feedback ở giai đoạn 1 đã chạy ít nhất 2 tháng.

## 3.4  Distributed Tracing

Gắn Trace ID từ điểm vào webhook đến từng sub-workflow. Sử dụng OpenTelemetry với Jaeger hoặc Grafana Tempo để trace toàn bộ hành trình một request qua ba đến bốn workflow. Cho phép xác định bottleneck chính xác ở quy mô vận hành lớn — không cần thiết ở quy mô dưới 1.000 user nếu đã có monitoring cơ bản từ giai đoạn 2.

Tổng hợp — Giai đoạn 3

| Hạng mục | Điều kiện tiên quyết | Rủi ro | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Queue Mode N8N | VPS Linux + Docker Swarm/K8s | Rất cao | Sau migration |
| SQL Read Replica | SQL Server Enterprise + DBA | Cao | Sau migration |
| Fine-tune model | 500+ feedback samples từ Giai đoạn 1 | Trung bình | Sau 2 tháng GĐ1 |
| Distributed Tracing | VPS Linux + monitoring GĐ2 đã ổn định | Trung bình | Tùy chọn |
| Proactive AI insight | CRON anomaly detection + kênh thông báo | Trung bình | Tùy chọn |

KẾT LUẬN & BƯỚC ĐI TIẾP THEO

### Thứ tự thực thi được khuyến nghị

Tuần 1 — Không cần chuẩn bị, làm ngay

- Triển khai SYS_Alert_Error. Đây là việc có impact ngay lập tức, không rủi ro, không tốn thời gian đáng kể.

- Cập nhật system prompt trong AI_Intent_Parser để whitelist READ intent.

- Rà soát và siết JWT validation trong MAIN.

Tuần 2–4 — Bảo mật lớp ứng dụng

- Viết và test Regex Validator node trong API_Execute trên môi trường dev. Chạy toàn bộ test case báo cáo hiện tại trước khi lên production.

- Thêm AllowedRoles và IsReadOnly vào API_Definition. Test phân quyền kỹ theo từng role.

- Làm việc với DBA để thay đổi SQL user permission về Least Privilege.

- Thêm Intent_Feedback mechanism và UX typing indicator.

Tháng 2 — Cải thiện cốt lõi

- Cài đặt Redis và xây SYS_Cache_Manager với fallback logic đầy đủ.

- Triển khai RAG versioning trong AI_Upload_Reader.

- Xây N8N_Metrics và dashboard monitoring.

Tháng 3–4 — Chỉ khi có VPS Linux

- Hoàn thành migration hạ tầng lên Ubuntu + Docker trước. Sau đó mới xem xét Queue Mode và các cải tiến hạ tầng còn lại.

Không có mục nào trong lộ trình này yêu cầu đập bỏ thứ đang hoạt động. Mỗi bước được thiết kế để bổ sung vào kiến trúc hiện có, không thay thế nó.

Tài liệu nội bộ — Medstand AI Engineering. Không phát hành ra ngoài tổ chức.