MEDSTAND AI · KIỂM THỬ CHẤP NHẬN NGƯỜI DÙNG

Hướng dẫn UAT khách hàng

Đăng nhập · chọn dữ liệu · lập/sửa/gửi duyệt đơn · kiểm CTBH · ghi nhận lỗi

| THÔNG TIN | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | CUSTOMER-DOC-001 |
| Phiên bản | DRAFT 0.1 |
| Môi trường | https://medtest.bms7.net/ (UAT) |
| Ngày soạn | 23/08/2026 |
| Đối tượng | Sale · Quản lý · Người duyệt UAT · Điều phối viên |
| Trạng thái | Bản nháp — chờ deploy và dry-run độc lập trước khi phát hành cuối |

MỤC TIÊU Người chưa tham gia phát triển có thể tự chạy luồng UAT bằng đúng tài khoản và bộ dữ liệu được giao, sau đó gửi lại kết quả đủ mã đơn, ảnh và request ID.

# Phạm vi và nguyên tắc

QUY TẮC 01  Tài liệu này dùng cho môi trường UAT medtest; không dùng để thao tác trên production.

QUY TẮC 02  Mỗi người chỉ dùng tài khoản UAT do điều phối viên cấp. Không dùng tài khoản demo hoặc Admin để thay cho bài kiểm thử phân quyền.

QUY TẮC 03  Khách hàng, sản phẩm, đơn và CTBH dùng trong test phải nằm trong bộ dữ liệu được giao hoặc có nguồn gốc được ghi nhận. Không tự sửa cấu hình để làm ca test chạy qua.

QUY TẮC 04  CTBH là dữ liệu tùy chọn: không có CTBH vẫn phải lập được đơn nếu khách, giá và tồn hợp lệ.

CẢNH BÁO Nếu nhìn thấy khách hàng, đơn, kho hoặc dữ liệu ngoài phạm vi tài khoản, dừng test ngay và báo lỗi nghiêm trọng. Không mở tiếp chi tiết.

# 1. Chuẩn bị trước buổi UAT

| CẦN CÓ | CÁCH XÁC NHẬN |
| --- | --- |
| Tài khoản | Username và vai trò do điều phối viên cấp; không ghi mật khẩu vào biên bản. |
| Dữ liệu | Mã khách, mã sản phẩm, ca CTBH và kết quả mong đợi tương ứng với tài khoản. |
| Trình duyệt | Chrome hoặc Edge; mỗi tài khoản dùng một cửa sổ InPrivate/Ẩn danh mới. |
| Bằng chứng | Thư mục lưu ảnh; mẫu ghi lỗi; đồng hồ hệ thống đúng múi giờ +07. |
| Phiên bản | URL, ngày giờ, mã release/commit do điều phối viên cung cấp. |

□  Mở đúng https://medtest.bms7.net/ và xác nhận đây là UAT.

□  Đăng nhập; kiểm tra tên và vai trò hiển thị đúng tài khoản được giao.

□  Nhấn Ctrl+F5 một lần trước khi bắt đầu ca đầu tiên.

□  Ghi sẵn tài khoản, vai trò, mã khách, mã sản phẩm, ngày giờ và người thực hiện vào phiếu kết quả.

# 2. Luồng UAT nhanh

BƯỚC 01  Đăng nhập và kiểm tra phạm vi

Mở một cửa sổ riêng, đăng nhập đúng tài khoản, kiểm tra tên/vai trò. Tra cứu khách đại diện và xác nhận không nhìn thấy dữ liệu ngoài quyền.

BƯỚC 02  Chọn khách và sản phẩm

Mở Tạo đơn hàng, chọn khách từ danh sách, nhập ít nhất 2 ký tự mã/tên sản phẩm, rồi chọn đúng sản phẩm để hệ thống tải lại giá, tồn và CTBH.

BƯỚC 03  Kiểm tra đơn trước khi ghi

Nhập số lượng nguyên dương; đối chiếu giá, tồn khả dụng, hàng tặng/chiết khấu và tổng tiền. Không tự nhập giá hoặc sửa CTBH.

BƯỚC 04  Chọn một nhánh xử lý

Lưu nháp để kiểm tra sửa/gửi duyệt/hủy nháp; hoặc bấm Tạo đơn hàng để đưa đơn vào luồng chờ duyệt theo cấu hình UAT.

BƯỚC 05  Kiểm tra duyệt đơn theo quyền

Dùng đúng tài khoản được giao quyền duyệt. Chỉ thao tác khi nút Duyệt/Từ chối xuất hiện; từ chối phải nhập lý do. Không thấy nút thì ghi Không áp dụng, không tự đổi quyền.

BƯỚC 06  Ghi bằng chứng

Ghi mã đơn, trạng thái, ảnh toàn màn hình và request ID. Nếu mất mạng sau thao tác ghi, kiểm tra danh sách/chi tiết đơn trước khi bấm lại.

THỜI GIAN GỢI Ý Một lượt smoke theo luồng trên mất khoảng 15–20 phút cho một tài khoản khi dữ liệu đã sẵn sàng.

# 3. Chọn đúng dữ liệu test

| LỚP | ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU |
| --- | --- |
| Tài khoản | Đang hoạt động; có đúng chi nhánh, nhân viên và vai trò. |
| Khách hàng | Trong phạm vi tài khoản, có số điện thoại và không bị khóa. |
| Sản phẩm | Được bán tại chi nhánh; có giá còn hiệu lực và tồn khả dụng. |
| CTBH | Có thể có rule đã duyệt, ghi chú bảng giá hoặc không có CTBH. |
| Đơn hàng | Ghi được mã đơn và trạng thái; thao tác lặp không tạo bản ghi trùng. |

KHÔNG DÙNG DEMO Tài khoản demo có cấu hình riêng trên medtest và không đại diện cho tài khoản khách hàng thật. PASS bằng demo không chứng minh luồng của khách.

# 4. Lập đơn hàng

## 4.1 Mở màn hình và chọn khách

- Vào Đơn hàng, chọn Tạo đơn hàng.

- Tại Khách hàng, tìm theo mã hoặc tên rồi chọn một dòng trong danh sách gợi ý. Không chỉ gõ chữ rồi bỏ đó.

- Kiểm tra Số điện thoại, Địa chỉ, Phường/Xã, Chi nhánh và Tuyến thứ được điền đúng theo khách/tài khoản.

- Nếu không tìm thấy khách, dừng và đối chiếu phạm vi; không chuyển sang tài khoản khác để làm cho qua.

## 4.2 Chọn sản phẩm và kiểm CTBH

- Bấm Chọn sản phẩm và nhập ít nhất 2 ký tự của mã hoặc tên.

- Chọn sản phẩm trong kết quả; chờ trạng thái đối chiếu giá và tồn hoàn tất.

- Nhập số lượng nguyên lớn hơn 0. Tổng hàng bán và hàng tặng không được vượt tồn khả dụng.

- Đọc dòng CTBH/hàng tặng/chiết khấu nếu có. Giá và chiết khấu do hệ thống quyết định, không tự sửa.

- Đối chiếu Tổng tiền hàng trước khi lưu hoặc tạo đơn.

| TRƯỜNG HỢP | KỲ VỌNG |
| --- | --- |
| Có CTBH cấu hình | Ưu đãi được tự áp khi đủ điều kiện; kiểm số lượng quà/chiết khấu. |
| Có ghi chú bảng giá | Hệ thống có thể tự áp ưu đãi từ ghi chú; kiểm đúng mốc số lượng. |
| Không có CTBH | Đơn vẫn lập bình thường nếu giá và tồn hợp lệ. |
| CTBH đổi khi xác nhận | Nếu báo PROMOTION_CHANGED, tải lại màn hình/chọn lại sản phẩm rồi kiểm lại; không bấm lặp. |

## 4.3 Lưu nháp hoặc tạo đơn

| NÚT | Ý NGHĨA |
| --- | --- |
| LƯU NHÁP | Tạo đơn trạng thái Đơn nháp. Chủ đơn có thể mở chi tiết để sửa, Gửi duyệt hoặc Hủy đơn nháp. |
| TẠO ĐƠN HÀNG | Tạo đơn theo luồng chờ duyệt hiện hành. Ghi mã đơn ngay khi thông báo thành công xuất hiện. |

MẤT MẠNG SAU KHI BẤM Không bấm lại ngay. Tra cứu danh sách/chi tiết theo mã khách và thời gian để xác định đơn đã được ghi hay chưa; sau đó mới quyết định thử lại.

# 5. Sửa, gửi duyệt, hủy và duyệt đơn

## 5.1 Với đơn nháp

- Mở Danh sách đơn hàng, tìm theo mã đơn vừa ghi và mở Chi tiết đơn.

- Nếu có nút Sửa/Cập nhật đơn, đổi số lượng hoặc ghi chú theo ca được giao rồi kiểm lại tổng tiền.

- Bấm Gửi duyệt để chuyển đơn nháp sang trạng thái chờ duyệt; sau khi gửi, Sale không được tiếp tục sửa nếu không có quyền.

- Bấm Hủy đơn nháp chỉ khi ca test yêu cầu. Đây là thao tác không hoàn tác được.

## 5.2 Với người duyệt

- Đăng xuất tài khoản tạo đơn và mở cửa sổ InPrivate/Ẩn danh mới cho tài khoản duyệt.

- Mở danh sách đơn chờ duyệt, tìm đúng mã đơn và kiểm khách, dòng hàng, giá, CTBH, tổng tiền, trạng thái.

- Nếu được giao ca Duyệt, bấm Duyệt một lần và kiểm trạng thái mới.

- Nếu được giao ca Từ chối, nhập lý do rõ ràng, xác nhận một lần và kiểm trạng thái/lý do sau thao tác.

PHÂN QUYỀN Nút Duyệt/Từ chối chỉ hiện khi hợp đồng duyệt UAT đang bật và tài khoản đúng vai trò/phạm vi. Không thấy nút không tự động là lỗi; đối chiếu ca được giao và ghi N/A nếu không áp dụng.

# 6. Cách đánh giá kết quả

| KẾT QUẢ | DÙNG KHI |
| --- | --- |
| PASS | Thao tác chạy đúng dữ liệu, đúng quyền, đúng trạng thái; có bằng chứng bắt buộc. |
| FAIL | Hệ thống chạy nhưng dữ liệu, quyền, trạng thái, giá/tồn/CTBH hoặc giao diện sai. |
| BLOCKED | Không chạy được vì môi trường, tài khoản hoặc dữ liệu đầu vào chưa sẵn sàng. |
| N/A | Vai trò/tài khoản không có chức năng theo thiết kế và ca test không yêu cầu. |

□  Đúng phạm vi: không thấy khách, đơn, kho hoặc nhân viên ngoài quyền.

□  Đúng dữ liệu: mã khách, mã sản phẩm, giá, tồn, CTBH và tổng tiền khớp bộ đối chiếu.

□  Đúng trạng thái: nháp, chờ duyệt, duyệt/từ chối/hủy theo đúng thao tác.

□  Chống gửi lặp: bấm nhiều lần hoặc retry không tạo đơn/mutation trùng.

□  Thông báo bằng tiếng Việt, nêu rõ việc cần làm; không lộ lỗi kỹ thuật/raw stack.

# 7. Khi gặp lỗi

BƯỚC 01  Dừng thao tác ghi tiếp

Không bấm lặp liên tục, không đổi dữ liệu hay đổi quyền chỉ để làm lỗi biến mất.

BƯỚC 02  Kiểm tra đầu vào

Đối chiếu tài khoản/vai trò, mã khách, mã sản phẩm, số lượng, ngày giờ và môi trường.

BƯỚC 03  Tải lại phiên đúng cách

Với lỗi đọc dữ liệu, thử Ctrl+F5 hoặc đăng xuất/đăng nhập lại đúng một lần. Với lỗi ghi không rõ thành công hay chưa, kiểm tra danh sách/chi tiết trước.

BƯỚC 04  Tái hiện một lần có kiểm soát

Mở Network trong DevTools, ghi thời gian, thao tác lại đúng nguyên văn và lấy request ID.

BƯỚC 05  Lập phiếu lỗi

Gửi đủ kết quả thực tế/mong đợi, mã liên quan, ảnh và request ID; không gửi mật khẩu, token hoặc payload chứa dữ liệu nhạy cảm.

| HIỆN TƯỢNG | XỬ LÝ BAN ĐẦU |
| --- | --- |
| Không tìm thấy khách | Kiểm tra mã và phạm vi tài khoản; không dùng tài khoản ngoài ca. |
| Sản phẩm không lập đơn được | Đọc lý do hiển thị về giá/tồn/phạm vi; ghi mã sản phẩm và request ID. |
| PROMOTION_CHANGED | Tải lại/chọn lại sản phẩm, kiểm lại ưu đãi rồi xác nhận lại một lần. |
| Phiên đăng nhập hết hạn | Đăng nhập lại; không dùng lại tab của tài khoản trước. |
| Mất mạng/timeout khi ghi | Tra cứu mã đơn và thời gian trước khi retry; giữ cùng bằng chứng. |

# 8. Cách lấy request ID

| BƯỚC | THAO TÁC |
| --- | --- |
| 01 | Nhấn F12 và mở tab Network trước khi tái hiện lỗi. |
| 02 | Bật Preserve log nếu lỗi xảy ra khi chuyển trang; bấm Clear để danh sách gọn. |
| 03 | Thao tác lại đúng một lần, sau đó lọc gateway và chọn request POST /api/gateway đúng thời điểm. |
| 04 | Mở Headers → Response Headers, sao chép giá trị X-Request-ID. |
| 05 | Ghi request ID vào phiếu lỗi cùng giờ phút, tài khoản, mã khách/sản phẩm/đơn và ảnh toàn màn hình. |

LƯU Ý BẢO MẬT Chỉ gửi request ID. Không sao chép Authorization, cookie, token, request payload hoặc mật khẩu vào phiếu lỗi/ảnh chia sẻ.

# 9. Mẫu ghi nhận lỗi và góp ý

| TRƯỜNG | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| Mã ca / tiêu đề |  |
| Môi trường / phiên bản | medtest / ______________________________ |
| Tài khoản / vai trò | ________________________________________ |
| Thời gian (+07) | ____/____/________ ____:____ |
| Thao tác hoặc câu hỏi nguyên văn |  |
| Mã khách / sản phẩm / đơn | ________________________________________ |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực tế |  |
| PASS / FAIL / BLOCKED / N/A | ________________________________________ |
| Request ID | ________________________________________ |
| Ảnh / video | Tên file: __________________________________ |
| Có tái hiện lại được? | □ Có □ Không □ Chưa thử lại |
| Mức độ | □ P0 Rò dữ liệu/ngừng test □ P1 Chặn luồng □ P2 Khác |

## Quy tắc đặt tên ảnh

YYYYMMDD_TAIKHOAN_CASEID_PASS-FAIL.png

Ví dụ: 20260823_SALE-MB_ORDER-01_FAIL.png

# 10. Checklist smoke tối thiểu

| MÃ CA | KIỂM TRA | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Đăng nhập đúng tên/vai trò; Ctrl+F5 không trắng trang. |  |
| SCOPE-01 | Thấy khách đại diện; không thấy dữ liệu ngoài phạm vi. |  |
| ORDER-01 | Chọn khách và sản phẩm; giá/tồn tải lại đúng. |  |
| PROMO-01 | Kiểm một ca có CTBH và/hoặc không CTBH theo dữ liệu được giao. |  |
| DRAFT-01 | Lưu nháp, mở lại, sửa và cập nhật đúng một lần. |  |
| SUBMIT-01 | Gửi duyệt hoặc tạo đơn; ghi mã đơn và trạng thái. |  |
| APPROVAL-01 | Duyệt/từ chối theo quyền; lý do từ chối được lưu. |  |
| RETRY-01 | Double-click/retry không tạo đơn hoặc chuyển trạng thái hai lần. |  |
| ERROR-01 | Tạo một lỗi nhập liệu an toàn và lấy được request ID. |  |

# 11. Biên bản dry-run trước phát hành

GATE PHÁT HÀNH Bản DRAFT 0.1 chỉ được đổi thành bản phát hành khi một người chưa tham gia phát triển tự chạy được kịch bản chỉ bằng tài liệu này trên runtime UAT đã deploy.

| NỘI DUNG | ĐIỀN KHI DRY-RUN |
| --- | --- |
| Phiên bản tài liệu | DRAFT 0.1 |
| URL / release / commit | ____________________________________________ |
| Ngày giờ dry-run | ____________________________________________ |
| Người chạy độc lập | ____________________________________________ |
| Tài khoản / vai trò | ____________________________________________ |
| Tổng ca | ____ PASS / ____ FAIL / ____ BLOCKED / ____ N/A |
| P0/P1 còn mở | ____________________________________________ |
| Kết luận | □ Đủ điều kiện phát hành □ Cần sửa và dry-run lại |
| Người điều phối | ________________________ Ngày: ____/____/______ |
| Người chạy | ________________________ Ngày: ____/____/______ |

## Điều kiện kết thúc

□  Người chạy độc lập hoàn thành được luồng đăng nhập → chọn dữ liệu → lập/sửa/gửi duyệt → ghi lỗi.

□  Tài liệu ghi đúng version, môi trường, ngày và runtime đã deploy.

□  Không còn P0; P1 còn lại phải có quyết định chấp nhận và owner.

□  Biên bản dry-run được ký/ghi nhận và liên kết trong hồ sơ UAT.